ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ (ПЗ-1, ПЗ-2, ПЗ-3)

Дисциплина: МДК.04.01 | Разработка и внедрение программного обеспечения

Практическая работа №1. Разработка плана внедрения ПО

1.1. Тематический разбор материала (Пример из слайдов)

В рамках методического примера рассматривается внедрение системы «Электронный учёт заявок в IT-отдел» в колледже. До внедрения обращения фиксировались вручную, заявки распределялись с задержками, отсутствовала единая база истории и контроль сроков.

Цели внедрения ПО:

Ускорить обработку обращений пользователей.

Обеспечить единый централизованный учёт заявок.

Снизить вероятность потери или дублирования обращений.

Повысить прозрачность и управляемость IT-отдела.

Сформировать аналитическую отчётность по исполнению заявок.

Этапы и календарный график (15 рабочих дней):

| № | Этап работ | Содержание работ | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ | Сбор требований, анализ текущего процесса, формирование задачи | Требования и план работ | 2 дня |
| 2 | Подготовка | Подготовка окружения, данных и инфраструктуры | Готовая среда для внедрения | 2 дня |
| 3 | Настройка | Настройка системы, ролей, прав доступа и уведомлений | Настроенная система | 5 дней |
| 4 | Тестирование | Проверка функций, сценариев и интеграций | Отчёт о тестировании и исправления | 2 дня |
| 5 | Обучение | Обучение пользователей, инструкции и материалы | Обученные пользователи | 2 дня |
| 6 | Запуск | Переход в продуктив, поддержка на начальном этапе | Система в работе, стабильность | 2 дня |

1.2. Индивидуальное задание: Вариант «Система учёта книг в библиотеке»

Описание ситуации: Автоматизированная информационная система (АИС) «Библиотечный учёт» для учебного заведения.

Цели внедрения системы:

Ускорить процессы выдачи и возврата литературы пользователям (студентам и преподавателям).

Обеспечить точный автоматизированный учёт книжного фонда и экземпляров.

Автоматизировать контроль задолженностей и отправку уведомлений должникам.

Предоставить удобный электронный каталог для поиска книг и бронирования.

План внедрения и календарный график (Вариант 2 — Библиотека):

| Этап | Содержание работ | Ответственные и ресурсы | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ требований | Сбор данных о книжном фонде, анализ процессов выдачи, формирование ТЗ | Аналитик, Главный библиотекарь | Согласованный план и ТЗ | 3 дня |
| 2. Подготовка и инвентаризация | Закупка/подготовка сканеров штрихкодов, первичный импорт базы книг | Системный администратор, Библиотекарь | Сервер готов, база импортирована | 3 дня |
| 3. Развертывание и настройка | Установка ПО, настройка ролей (Библиотекарь, Читатель), настройка выдачи | DevOps / Системный администратор | Настроенный модуль учета | 4 дня |
| 4. Тестирование | Проверка сканирования, выдачи, возврата, поиска и формирования отчетов | Тестировщик, Библиотекарь | Акт успешного тестирования | 2 дня |
| 5. Обучение персонала | Проведение тренингов для сотрудников библиотеки, составление памятки | Специалист внедрения | Обученный персонал | 2 дня |
| 6. Промышленная эксплуатация | Официальный запуск системы, консультирование и техническая поддержка | Команда поддержки, Администратор | Система введена в работу | 1 день |

Практическая работа №2. Проектирование внедряемого ПО

2.1. Тематический разбор материала (Пример из слайдов)

В рамках примера проектируется система управления заявками IT-отдела. В ходе проектирования обоснован выбор веб-платформы (доступ через браузер без необходимости установки на каждое рабочее место) и выделена компонентная структура.

Архитектура и компоненты системы:

Пользовательский веб-интерфейс (Frontend).

Сервер приложений (Backend) и модуль авторизации.

Модуль регистрации и обработки заявок.

База данных (хранение заявок, пользователей, логов).

Модуль уведомлений и Модуль отчётов/аналитики.

2.2. Индивидуальное задание: Вариант «Система учёта книг в библиотеке»

1. Постановка задачи:

Автоматизация каталогизации книг, учета читательских билетов, процессов выдачи и возврата литературы.

Библиотекари, студенты, преподаватели, администратор системы.

Поиск книг, бронирование, регистрация выдачи/возврата по штрихкоду, генерация отчетов по должникам и популярности книг.

Высокая скорость обработки запросов, интеграция со сканерами штрихкодов.

2. Обоснование выбора платформы:

Выбрана Веб-платформа (Web-application) с адаптивным интерфейсом. Преимущества:

Доступность с любого устройства колледжа/вуза через браузер без установки локального ПО.

Централизованное обновление базы данных и логики приложения.

Возможность предоставить студентам личный кабинет для поиска и забронирования книг из дома.

3. Проектирование компонентов системы (Архитектура):

| Компонент | Назначение и функции | Взаимодействие |
| --- | --- | --- |
| Web-Интерфейс Читателя | Поиск книг, личный кабинет, просмотр взятых книг и сроков возврата | Запросы к Серверу приложений (REST API) |
| Web-Интерфейс Библиотекаря | АРМ библиотекаря: быстрая выдача/возврат, сканирование штрихкодов, заведение книг | Запросы к Серверу приложений |
| Сервер приложений (Backend) | Бизнес-логика системы: обработка статусов книг, расчет штрафов/задолженностей | Связь с БД, сервисом уведомлений |
| База данных (PostgreSQL) | Реляционное хранение данных о книгах, авторах, экземплярах, читателях и выдачах | Обработка SQL-запросов от Backend |
| Модуль уведомлений | Отправка email/push-уведомлений о приближении или просрочке даты возврата | Вызов по расписанию (Cron/Celery) |
| Модуль отчётности | Формирование ведомостей инвентаризации, списков должников и статистики чтения | Агрегационные выборки из БД |

4. График работ по проектированию (15 рабочих дней):

| Этап проектирования | Длительность | Ключевой результат |
| --- | --- | --- |
| Анализ требований и сценариев использования (Use Cases) | 3 дня | Техническое задание и спецификация |
| Выбор и обоснование платформы и стек технологий | 2 дня | Архитектурный документ |
| Проектирование схемы БД и компонентов системы | 4 дня | ER-диаграмма и схема архитектуры |
| Разработка прототипов пользовательских интерфейсов | 3 дня | Wireframes / UX-макеты |
| Согласование проекта и подготовка календарного плана | 3 дня | Утвержденный проект решения |

Практическая работа №3. Установка окружения и первый запуск

3.1. Обзор выполнения работы

В ходе выполнения практической работы №3 было полностью настроено рабочее окружение на ОС Windows, создан и сконфигурирован Django-проект с подключением СУБД PostgreSQL и кэша Redis (Memurai), а также спроектированы базовые приложения accounts и catalog.

3.2. Пошаговый отчет о выполнении и листинги файлов

Шаг 1. Установка Redis (Memurai) и подготовка структуры

Установлен Memurai Developer (совместимый аналог Redis для Windows) на порт 6379.

Создана рабочая директория C:\study\ams и открыта в VS Code.

Создано и активировано виртуальное окружение python -m venv .venv.

Шаг 2. Конфигурация зависимостей (requirements.txt)

Файл requirements.txt содержит основные библиотеки проекта:

Django==5.1.4
psycopg2-binary==2.9.10
redis==5.2.0
python-dotenv==1.0.1

Шаг 3. Инициализация Django и базы данных PostgreSQL

Создан Django-проект командами: django-admin startproject config .

В PostgreSQL (psql -U postgres) выполнены команды создания пользователя и БД:

CREATE USER ams WITH PASSWORD 'ams';
CREATE DATABASE ams OWNER ams;
GRANT ALL ON SCHEMA public TO ams;

Шаг 4. Настройка переменных окружения (.env и .env.example)

Создан файл .env с конфигурацией подключения:

SECRET_KEY=&txef*11y#yfg%qi!-m=qt$h33u1!b-92*j3i%q&4it(*854+v
DEBUG=True
ALLOWED_HOSTS=localhost,127.0.0.1

POSTGRES_DB=ams
POSTGRES_USER=ams
POSTGRES_PASSWORD=ams
POSTGRES_HOST=localhost
POSTGRES_PORT=5432

REDIS_URL=redis://localhost:6379/1

Шаг 5. Файл настроек config/settings.py

В settings.py подключены библиотеки python-dotenv, настроена СУБД PostgreSQL, Redis-кэш, статика, медиа-файлы и кастомная модель пользователя:

import os
from pathlib import Path
from dotenv import load_dotenv

BASE_DIR = Path(__file__).resolve().parent.parent
load_dotenv(BASE_DIR / ".env")

SECRET_KEY = os.getenv("SECRET_KEY")
DEBUG = os.getenv("DEBUG", "True") == "True"
ALLOWED_HOSTS = os.getenv("ALLOWED_HOSTS", "localhost").split(",")

INSTALLED_APPS = [
    "django.contrib.admin",
    "django.contrib.auth",
    "django.contrib.contenttypes",
    "django.contrib.sessions",
    "django.contrib.messages",
    "django.contrib.staticfiles",
    "apps.accounts",
    "apps.catalog",
]

AUTH_USER_MODEL = "accounts.User"

DATABASES = {
    "default": {
        "ENGINE": "django.db.backends.postgresql",
        "NAME": os.getenv("POSTGRES_DB"),
        "USER": os.getenv("POSTGRES_USER"),
        "PASSWORD": os.getenv("POSTGRES_PASSWORD"),
        "HOST": os.getenv("POSTGRES_HOST"),
        "PORT": os.getenv("POSTGRES_PORT"),
    }
}

CACHES = {
    "default": {
        "BACKEND": "django.core.cache.backends.redis.RedisCache",
        "LOCATION": os.getenv("REDIS_URL"),
    }
}

TIME_ZONE = "Europe/Moscow"
LANGUAGE_CODE = "ru-ru"
USE_I18N = True
USE_TZ = True

STATIC_URL = "static/"
STATICFILES_DIRS = [BASE_DIR / "static"]
MEDIA_URL = "media/"
MEDIA_ROOT = BASE_DIR / "media"
DEFAULT_AUTO_FIELD = "django.db.models.BigAutoField"

Шаг 6. Разработка приложений и моделей

1. Accounts: Модель пользователя (apps/accounts/models.py):

from django.contrib.auth.models import AbstractUser
from django.db import models

class User(AbstractUser):
    class Role(models.TextChoices):
        ADMIN = "admin", "Администратор"
        KEEPER = "keeper", "Кладовщик"
        MOL = "mol", "МОЛ"
        AUDITOR = "auditor", "Аудитор"

    full_name = models.CharField("ФИО", max_length=255, blank=True)
    role = models.CharField("Роль", max_length=32, choices=Role.choices, default=Role.MOL)

    def __str__(self):
        return self.full_name or self.username

2. Catalog: Модели справочников (apps/catalog/models.py):

from django.db import models

class Location(models.Model):
    name = models.CharField("Название", max_length=255)
    class Meta:
        verbose_name = "Локация"
        verbose_name_plural = "Локации"
    def __str__(self):
        return self.name

class Category(models.Model):
    name = models.CharField("Название", max_length=255)
    class Meta:
        verbose_name = "Категория"
        verbose_name_plural = "Категории"
    def __str__(self):
        return self.name

class Vendor(models.Model):
    name = models.CharField("Название", max_length=255, unique=True)
    class Meta:
        verbose_name = "Производитель"
        verbose_name_plural = "Производители"
    def __str__(self):
        return self.name

class Model(models.Model):
    vendor = models.ForeignKey(Vendor, on_delete=models.PROTECT, verbose_name="Производитель")
    category = models.ForeignKey(Category, on_delete=models.PROTECT, verbose_name="Категория")
    name = models.CharField("Модель", max_length=255)
    class Meta:
        verbose_name = "Модель"
        verbose_name_plural = "Модели"
    def __str__(self):
        return f"{self.vendor.name} {self.name}"

Шаг 7. Регистрация в административной панели

В файлах admin.py соответствующих приложений зарегистрированы модели с настройкой отоброжаемых колонок, фильтров и автокомплита.

Шаг 8. Миграции и создание суперпользователя

Выполнено создание миграций: python manage.py makemigrations.

Применены миграции к PostgreSQL: python manage.py migrate.

Создан суперпользователь admin (admin@example.com) через python manage.py createsuperuser.

Сервер успешно запущен на http://127.0.0.1:8000/, произведен вход в административную панель и заполнение тестовых справочников.